Automação de impressão de minuta para despacho GOL – SEAWAY

[Atulização, apenas minuta da GOL]

| Item | Descrição | Qtd. Horas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Análise e Desenho da Arquitetura - Entender o fluxo atual de despacho, definir estrutura do CSV, mapear campos dos PDFs e desenhar o fluxo de automação | 4h |
| 2 | Mapeamento de Campos AcroForm - Extrair e documentar todos os campos dos PDFs da Gol, identificar checkboxes, campos de texto e estrutura de formulários | 8h |
| 3 | Desenvolvimento do Leitor CSV - Implementar classe para ler arquivos CSV com separador ";", validar dados e converter para modelo de dados estruturado | 7h |
| 4 | Desenvolvimento do Preenchedor PDF - Gol - Implementar classe que preenche o formulário AcroForm da Gol com dados do CSV, adaptar para layout específico | 12h |
| 5 | Integração com Impressoras - Implementar Java Print Service para detectar impressoras disponíveis e enviar PDFs para impressão automática | 8h |
| 6 | Implementação do Scheduler (Loop 30s) - Criar agendador que verifica pasta de entrada a cada 30 segundos, processa arquivos e move para pasta de processados | 6h |
| 7 | Tratamento de Erros e Validações - Implementar validações de dados, tratamento de exceções, logs detalhados e prevenção de duplicação de processamento | 5h |
| 8 | Testes Funcionais - Testar leitura de CSV, preenchimento de PDFs, impressão, movimentação de arquivos e comportamento em cenários de erro | 6h |
| 9 | Deploy - empacotar aplicação em JAR executável | 3h |
|  | TOTAL | 59h |

Valor de hora tem o custo de R$60, dessa forma considerando um total de 59 horas, o orçamento fica com um valor final de R$3540,00 para as entregas das funcionalidades mencionadas na tabela acima.

Prazo de 30 dias após aprovação da proposta (devido a urgencia, tentarei entregar em até 7 dias).

Att,

Paulo Sergio Borba de França